## Slide 1: AKTYWNA TURYSTYKA KLUCZEM DO ROZWOJU POGRANICZA Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia.
PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA –SŁOWACJA 2014-2020
PRZEGLĄD ŚRÓDOKRESOWY

## Slide 2: PROJEKT AKTYWNA TURYSTYKA KLUCZEM DO ROZWOJU POGRANICZA
Wniosek został złożony do dofinansowania w dniu 10 listopada 2017 roku, a 25 czerwca 2018 roku Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podjął decyzję o zatwierdzeniu projektu pn.:
„Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”
Suma Kosztów kwalifikowanych - 3 117 305,22 €
85% - dofinansowania
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości:
2 649 709,39 €
w tym:
PW (Gmina Kościelisko) – 1 760 811,44 €
PP1 (Miasto Tvrdosin) - 888 897,95 €

## Slide 3: PROJEKT AKTYWNA TURYSTYKA KLUCZEM DO ROZWOJU POGRANICZA
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu:
15 listopad 2018 rok
Okres realizacji:
01 marca 2018 do 31 grudnia 2020

## Slide 4: ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Budowa, modernizacja i remont szlaków rekreacyjnych letnich i zimowych na odcinku 11,87 km, w tym strona polska 7,65 km, strona słowacka 4,22 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, centra obsługi turystów). Większość szlaków dostępnych będzie całorocznie - w lecie do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, na niektórych odcinkach możliwa jazda na nartorolkach, a w zimie do uprawiania narciarstwa biegowego.
Niektóre odcinki tras będą zimą ratrakowanie i dośnieżane, co podniesie standard ich utrzymania oraz zwiększy możliwość wykorzystania, zaś wybudowane w ramach projektu oświetlenie umożliwi ich wykorzystanie wieczorami. Wybudowane szlaki w ramach projektu będą połączone w całość poprzez sieć istniejących już tras (m.in. Szlak wokół Tatr).

## Slide 5: ZAŁOŻENIA PROJEKTU - CD
2. Oznakowanie tras rekreacyjnych za pomocą narzędzi informatycznych opartych o QR kod (w tym strona polska 30 szt. tabliczek, strona słowacka 36 szt.).
Szlaki turystyczne połączą: obiekty dziedzictwa przyrodniczego, obiekty dziedzictwa kulturowego
oraz zabytkowe obiekty sakralne położone po obu stronach granicy polsko-słowackiej
Szlaki połączą również hotel Limba w Tvrdosinie oraz Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku zrealizowane w ramach projektu „Centra tradycji i turystyki”, jak również zostaną połączone z siecią już istniejących szlaków rowerowych „Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr”

## Slide 6: ZAŁOŻENIA PROJEKTU - CD
3. Wykonanie aplikacji mobilnej, która z jednej strony umożliwi uzyskanie informacji o szlakach przyrodniczo-kulturowych oraz obiektach dziedzictwa przyrodniczego położonych w bliskim sąsiedztwie szlaków oraz korzystanie z atrakcyjnej gry terenowej, informatycznej dostępnej na smartfonach.

## Slide 7: ZAŁOŻENIA PROJEKTU - CD
4. Przeprowadzenie wspólnej kampanii promocyjnej obszaru pogranicza na portalach społecznościowych, wykonanie niezbędnych materiałów informacyjnych i promocyjnych:
wykonanie map, folderów, spotu reklamowego oraz innych gadżetów (magnesy, eco magnesy, grafiki wykonane ręcznie, gry planszowe, itp.)

## Slide 8: ZAŁOŻENIA PROJEKTU - CD
5. Organizacja spotkania integrującego społeczność – polsko-słowacką, promującego nowe szlaki rekreacyjno- turystyczne oraz zachęcającego lokalną społeczność do współdziałania w kierunku budowania marki turystycznej obszaru pogranicza Tatr.

## Slide 9: CEL PROJEKTU
Celem projektu jest rozwój i promocja turystyki bazującej na trasach rekreacyjnych i wspólnym ich połączeniu po istniejących szlakach przygranicznych (Szlak wokół Tatr).

## Slide 10: CEL GŁÓWNY
Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju gospodarczego pogranicza polsko - słowackiego poprzez stworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i nowoczesnych form reklamy i promocji oraz integrację społeczności lokalnych na rzecz współdziałania w kierunku budowania marki turystycznej regionu Tatr Zachodnich i Górnej Orawy.

## Slide 11: PRODUKTY PROJEKTU DO OSIĄGNIĘCIA
1.Trasy rekreacyjne połączone poprzez sieć dostępnych szlaków w jedną wspólną całość
2.Oznaczenie szlaków rekreacyjnych po obu stronach granicy
3.Mapa interaktywna z wyznaczonymi trasami obejmująca obszar pogranicza polsko słowackiego: Gmina Kościelisko, Czarny Dunajec oraz okres Tvrdošin od granicy z Polską do granic administracyjnych Miasta Tvrdošin
4.E-narzędzia, w postaci QR kodów, mobilna gra terenowa

## Slide 12: TRASY REKREACYJNE – KONCEPCJA PW
PRZEBIEG SZLAKÓW REKREACYJNYCH
LETNICH I ZIMOWYCH
STRONA POLSKA
7,65 KM

## Slide 13: Trasy, strona zachodnia

## Slide 14: Trasy, strona wschodnia

## Slide 16: MOST- KONSTRUKCJA DREWNIANA
Koncepcja projektu mostu łączącego trasy po obu stronach drogi Królewskiej

## Slide 17: KONSTRUKCJA MOSTU NAD DROGĄ KRÓLEWSKĄ

## Slide 18: KONSTRUKCJA MOSTU NAD DROGĄ KRULEWSKĄ

## Slide 21: REALIZACJA 2019 PW
Prace inwestycyjne
W dniu 14 marca 2019 r. Partner Wiodący, Gmina Kościelisko ogłosiła przetarg pn.: „ Budowa Centrum rekreacji w Kościelisku" w ramach projektu pn.: "Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”:
przetarg na roboty budowlane
tryb: przetarg nieograniczony
czas trwania przetargu od 14 marca 2019 do 15 lipca 2019
6 zapytań do przetargu
rozstrzygnięcie 15 lipca 2019
2 oferty wpłynęły
oferta najkorzystniejsza 12 104 000,00 zł brutto;

## Slide 22: REALIZACJA 2019 PW
Wyłoniony wykonawca do prac inwestycyjnych:
Konsorcjum firm:
Firma Budowlano-Usługowa KUŁACH Władysław Kułach, Biały Dunajec ul.
oraz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STACHOŃ Krzysztof Stachoń, Zakopane
podpisanie umowy 20.08.2019.
przekazanie placu budowy 20.08.2019.

## Slide 23: REALIZACJA 2019 PW
Nadzór
Przetarg nadzór nad pracami inwestycyjnymi:
Ogłoszonie: 24.07.2019
tryb: przetarg nieograniczony
czas trwania przetargu od 24 lipca 2019 do 14 sierpnia 2019
0 zapytań do przetargu; -
rozstrzygnięcie 14 sierpnia 2019
5 oferty wpłynęły
oferta najkorzystniejsza 71 118,40 zł brutto
złożona przez Firmę Usługową DOBRY DOM Maciej Trzciński –
podpisanie umowy 20 sierpień 2019

## Slide 24
SYTUACJA PRZED INWESTYCJĄ

## Slide 25
W dniach 25 - 27 grudzień 2013 rok wiatr o niespotykanej dotąd sile spowodował bardzo duże zmiany w drzewostanie w rejonie: Dol. Kościeliskiej, Dol. Chochołowskiej oraz obszarze Kir i Gronia.
Poniżej dokumentacja zdjęciową ukazująca szkody jakie spowodował huraganowy wiatr w infrastrukturze obiektu, dewastując już zniszczony czasem i brakiem inwestycji obiekt.

## Slide 31
REALIZACJA INWESTYCJI
PW

## Slide 32: OZNACZENIE INWESTYCJI TABLICA INFORMACYJNO - Pamiątkowa

## Slide 33: PROFILOWANIE TRAS, INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIOWA

## Slide 34: PROFILOWANIE, WYKONANIE PODBUDOWY POD TRASY REKREACYJNE

## Slide 35: WYKONANIE PODBUDOWY POD TRASY REKREACYJNE

## Slide 36: PROFILOWANIE TRAS, INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIOWA

## Slide 37: OZNACZENIE TABLICA INFORMACYJNO - Pamiątkowa

## Slide 38: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!